【任务分配】

杨柳

PPT、Pre、视频准备、数据库填充、测试Demo

陈万豪

首页样式

首页模板渲染

模态框样式

胡学东

首页后台代码

头像上传

黄嘉敏

活动页面样式修改

相册前端页面

我的公益相册页面

我的公益我关注的页面

我的公益活动页面

陈祥麟

地点页面样式修改

地图功能前端实现

何衡

数据库修改

胡国治

杨靖

地图功能后台

【未分配任务】

进入相册，显示所有照片 页面

访问权限问题（游客与用户）

【数据库修改详情】

【遗漏的问题】

根据时间来搜索活动

根据活动分类搜索活动

【3.25日待解决的任务】

【嘉敏】新增反馈表前端、新建活动的前端调整

【学东】新增反馈表的后台逻辑实现

【国治】编辑日志前端、历史反馈表前端、相册上传插件调试

【杨靖】个人资料日志展示的后台、数据库调整

【何衡】新建相册、相册上传的后台

【祥麟】地点展示的地图完善

【万豪】首页接口调整

目前遗留问题：

相册展示页没有任何接口

活动页反馈表展示样式

地点 页反馈列表样式

地点日志，根本出不了

首页：url，博客链接（最后弄）

地点展示页：活动链接，学校名称和上次调查时间接口

活动展示页：活动名称接口，反馈接口，相册接口，活动相册页接口（整个页面都没有）

我的公益：活动图片url缺失